REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

Medellín, Veintidós (22) de Abril de dos mil quince (2015)

REF:	Radicado 	05-001-33-33-007-2012-00209-00

Actuación 	ACCIÓN POPULAR

Actor		SEBASTIAN PELAEZ GIL

Accionado	MUNICIPIO DE BELLO Y OTR

Asunto 	Requiere informe sobre el cumplimiento del fallo

Mediante auto que antecede este Despacho dispuso requerir a los miembros del Comité de Verificación para que en un término de diez días remitiera informe en cumplimiento de la gestión de vigilancia sobre el acatamiento de la sentencia. Así mismo, se ordenó requerir al Municipio de Bello para que informara sobre el cumplimiento de la orden relacionada con la construcción de un ascensor o una plataforma deslizante sobre rieles, para cuyo efecto se concedió un término de diez días.

En atención a los anteriores requerimientos, mediante escritos presentados por el Municipio de Bello y el Comité de Verificación, se informó al Despacho las gestiones adelantadas para el cumplimiento de la sentencia. No obstante, revisado el contenido de dichos informes, se advierte por parte de esta Agencia Constitucional, que a pesar que el ente territorial accionado definió como la alternativa más viable para el cumplimiento de la sentencia la construcción de un ascensor, a la fecha no se ha iniciado la ejecución de la obra y adicionalmente, según lo informó en la reunión de comité de verificación no se ha realizado la apropiación de recursos y la actualización de las cotizaciones a precios del año 2015.

De acuerdo con ello, se requiere al Municipio de Bello, para que en un término de CINCO (5) DÍAS remita informe al Despacho acerca del estado actual del cumplimiento de la sentencia o en su defecto del cronograma de las obras a ejecutar. Para tal efecto, se le recuerda a la entidad que el plazo concedido para ejecutar la obra ordenada se encuentra vencido y no es de recibo para el Despacho, las manifestaciones realizadas en torno a que hasta ahora no se han realizado siquiera las gestiones relacionadas con el proceso de contratación.

Por Secretaría líbrese el oficio correspondiente.

N O T I F Í Q U E S E

BEATRIZ STELLA GAVIRIA CARDONA

Juez

Cgo

NOTIFICACIÓN POR ESTADO JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN CERTIFICO: En la fecha se notificó por ESTADOS el auto anterior Medellín, _________________. Fijado a las 8:00 a.m. ___________________________ Secretario (a)